## Slide 1
Effort EGI (Cloud e dintorni)
PY4 (gennaio-aprile 2014)
  TSA2.6: allocati 14.79 PM mesi uomo, già fatti 9.03 (sostanzialmente WNoDeS)
  rimangono da fare 5.76 mesi uomo:
    sito(i) Openstack nel Testbed ( in prospettiva evoluzione verso
    pool di produzione)
    provare i PoC già definiti (quelli che sono interessanti per noi)
    proporre nuovi PoC  use case raccolti da Daniele?
PY5 (maggio-dicembre 2014)
  TNA4.1 (Human Networks coordination (NILs, Operations Managers,
  Distributed Competence Centre coordination, VT coordination):
  4 mesi uomo
  TNA4.3 (Distributed Competence Centre (NGI experts, Technical Champions –
  travel, Research Champions - travel): 2 mesi uomo
  TNA5.2 (Business models and proof of concepts): 5 mesi uomo (1 Bari)
  TSA5.1 (Operating a reliable federated institutional IaaS Cloud service):
  1 mese uomo
  TSA5.2 (Participation in Proofs of Concept elicited by EGI): 1 mese uomo (Bari)

## Slide 2
4 possibili attività:
Ridefinizione attività WNoDeS (Quack), mantenere “client”?
  Davide, Eli, Gianni
  quanti mesi uomo in PY4?
  chi contribuisce?
provare i PoC già definiti (vedi present. Salvatore Pinto):
  Quali?  vedi proposte Giacinto (slide successiva)
  phone con Salvatore?
  quanti mesi uomo in PY4?
  chi contribuisce?
inserimento siti nel testbed FedCloud:
  Bari per ora. Altri?
  quanti mesi uomo in PY4?
  chi contribuisce?
definire nuovi PoC:
  use case raccolti da Daniele?
  quanti mesi uomo in PY4?
  chi contribuisce?

## Slide 3
Cose che PRISMA potrebbe realizzare/mettere a disposizione per EGI CloudTaskForce:
1) Custom VMI: Let the user upload it own image
2) Persistent VMI: snapshot of VM before shutdown, this could be used to start new virtual
machine
3) Block Storage for the VM that need persistent storage
4) High Availability of “users services”. We can do it through LBaaS [in Havana it is
already working]
5) Personal storage for user data (DropBox-Like, exploitable both from VM and user
desktop) [Mountable , Private , File sharing]
6) GUI interface for starting the VMs
7) Simple Queue Service
8) Private VM images
9) Encrypted storage
10) Database-as-a-Service
Interessante capire se si può fare:
1) Storage-as-a-Service with SAML2 authentication
2) Persistent images
3) Mountable containers
Chiedere maggiori dettagli:
1) Virtual Laboratory PaaS service
Interessante seguire gli sviluppi, perché potrebbero interessare INFN:
1) Service to easily store data, catalogue it search and download.
2) Storage usage statistics per-user
3) High Throughput Computing cluster instance running on-demand

## Slide 4
Use case IGI-FUS
Terzo livello del modello di calcolo del progetto drihm (I livello: hpc per modelli atmosferici, II livello: htc per modelli idronimici, II cloud per modelli idraulici)
  Molti piccoli applicativi singolo core, poca ram, differenti OS, alcuni licenziati, alcuni necessitano librerie grafiche e ambienti pesantemente customizzati
  Il loro run deve essere inserito all’interno di un workflow molto complesso che implica anche gli altri due livelli del modello di calcolo
Applicazioni di bioinformatica: Parameter sweep applications of stochastic models – use case tipico da HTC ma che la comunità vorrebbe affrontare con un sistema misto HTC/CLOUD dove i job grid girano su macchine virtuali (approccio WNoDes) e interagiscono invece per il data management con data repository (possibilmente cloud storage) locali
Applicazioni di biochimica: macromolecular surface analysis – stessi requirement del punto precedente
Per 2 e 3 abbiamo già fatto esperienza con le applicazioni per use case molto limitati e non so quale possa il reale interesse delle comunità sul lungo periodo.
Per EGI è sicuramente più interessante il caso 1) – DRIHM è un FP7 che sta già collaborando con EGI attraverso un working group dedicato : https://wiki.egi.eu/wiki/EGI-DRIHM_collaboration
Potrebbe essere rendicontata anche come attività NA2